Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ingeniería

75.52 - Taller de Programación II

Udrive - 3ra entrega 19/11

Apellido y Nombre	Padrón
Reale Tomás	92255
Scialabba Julián	92181
Soberón Iván Patricio	87089
Tessore Leandro	90103

Ayudantes: Matías Lafroce, Gabriel Fusca

# División de tareas

- Diseño e implementación de cliente: Julián Scialabba
- Diseño e implementación de servidor: Iván Soberón
- Sistema de log del servidor: Tomás Reale
- Unit testing de servidor: Leandro Tessore y Tomás Reale
- Testing de api y stress de servidor: Iván Soberón
- Integración continua: Leandro Tessore
- Docker: Tomás Reale
- Scripts cmake: Tomás Reale
- Documentación Sphinx: Iván Soberón
- Manual de Usuario: Tomás Reale
# Gestión de tareas

Servidor:

Funcionalidades completadas (Tickets cerrados):

Funcionalidades faltantes (Tickets abiertos):

Cliente:

Funcionalidades completadas (Tickets cerrados):

Funcionalidades faltantes (Tickets abiertos):

# Changelog

8/10/2015

Features:

- El servidor registra usuarios nuevos guardando sus datos en una base de datos junto a su estructura jerárquica de directorios.
- El servidor permite a un usuario loguearse y desloguearse a partir de su nombre de usuario y contraseña.
- El servidor permite modificar el perfil de un usuario.
- El servidor permite crear, eliminar carpetas y consultar su contenido.
- El servidor permite subir, bajar, modificar, eliminar, compartir y recuperar archivos.
- El cliente permite registrar usuarios.
- El cliente permite loguear usuarios.
- El cliente permite navegar por el árbol de carpetas de los usuarios.
- El cliente permite desloguear usuario.

Bugs / faltantes:

- No hay sistema de log en el servidor.
- El usuario puede subir y usar todo el espacio que quiera en el servidor.
- El usuario no puede compartir carpetas y modificarle su nombre.
- El usuario no puede buscar archivos.
- Faltan pruebas de api de servicios faltantes.

29/10/2015

Features:

- El servidor permite editar metadatos de carpeta.
- El servidor permite compartir una carpeta.
- El servidor permite la búsqueda de archivos.
- Tests de api completados.
- Test de stress completado.
- Todos los bugs encontrados en el servidor hasta la fecha fueron corregidos.
- Integración continua con Travis completamente funcional.
- Deploy con Docker completamente funcional.
- Logger básico
- El cliente permite crear carpetas
- El cliente permite crear archivos
- El cliente permite descargar archivos y visualizarlos
- El cliente permite modificar la url del servidor dinámicamente

Bugs / faltantes:

- El usuario puede subir y usar todo el espacio que quiera en el servidor.
- Se debería poder frenar el servidor por comando.
- Tener en cuenta concurrencia en operaciones de datos.
- Completar la funcionalidad del logger en el servidor.
- Generar documentación en doxygen.
- Corregir diagrama de clases.
- Diagrama de actividades.
- Manual de usuario.
- En el cliente, modificar metadatos de archivos y carpetas.
- En el cliente, visualizar carpeta papelera y carpeta de archivos y carpetas compartidas.
- En el cliente, modificar permisos de una archivo/carpeta.
- En el cliente, borrar archivo/carpeta.
- En el cliente, visualizar pantalla de perfil del usuario.
- En el cliente, buscar archivos o carpetas.

19/11/2015

Features:

- El servidor le asigna una cuota de espacio al usuario.
- El servidor se puede frenar por línea de comando.
- El servidor tiene en cuenta concurrencia de datos.
- El servidor cuenta con un sistema de log.
- Se completó documentación faltante.
- Se corrigió diagrama de clases.
- El cliente permite modificar metadatos de archivos y carpetas.
- El cliente permite visualizar carpeta papelera, carpeta archivos recuperados y carpeta de archivos compartidos.
- El cliente permite modificar permisos de un archivo/carpeta.
- El clietne permite borrar un archivo/carpeta.
- El cliente permite modificar el perfil de usuario.
- Se agregó foto de perfil en el cliente.

Bugs / faltantes:

- En el cliente, buscar archivos o carpetas.
# Links útiles

Rpositorio: https://github.com/ivanpatos/tp_taller2

Tickets: https://github.com/ivanpatos/tp_taller2/issues

El repositorio cuenta con un readme ubicado en el directorio raíz del mismo, que describe cómo compilar y ejecutar el servidor. Además de dicho archivo, se cuenta con documentación adicional generada con sphinx, ubicada en el directorio documentación.