Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ingeniería

75.52 - Taller de Programación II

Udrive - 2da entrega 29/10

Apellido y Nombre	Padrón
Reales Tomás	92255
Scialabba Julián	92181
Soberón Iván Patricio	87089
Tessore Leandro	90103

Ayudantes: Matías Lafroce, Gabriel Fusca

# División de tareas

- Diseño e implementación de cliente: Julián Scialabba
- Diseño e implementación de servidor: Iván Soberón
- Unit testing de servidor: Leandro Tessore y Tomás Reale
- Testing de api y stress de servidor: Iván Soberón
- Integración continua: Leandro Tessore
- Docker: Tomás Reale
- Scripts cmake: Tomás Reale
- Documentación shpinx: Iván Soberón
# Gestión de tareas

Servidor:

Funcionalidades completadas (Tickets cerrados):

Funcionalidades faltantes (Tickets abiertos):

Cliente:

Funcionalidades completadas (Tickets cerrados):

Funcionalidades faltantes (Tickets abiertos):

# Changelog

8/10/2015

Features:

- El servidor registra usuarios nuevos guardando sus datos en una base de datos junto a su estructura jerárquica de directorios.
- El servidor permite a un usuario loguearse y desloguearse a partir de su nombre de usuario y contraseña.
- El servidor permite modificar el perfil de un usuario.
- El servidor permite crear, eliminar carpetas y consultar su contenido.
- El servidor permite subir, bajar, modificar, eliminar, compartir y recuperar archivos.
- El cliente permite registrar usuarios.
- El cliente permite loguear usuarios.
- El cliente permite navegar por el árbol de carpetas de los usuarios.
- El cliente permite desloguear usuario.

Bugs / faltantes:

- No hay sistema de log en el servidor.
- El usuario puede subir y usar todo el espacio que quiera en el servidor.
- El usuario no puede compartir carpetas y modificarle su nombre.
- El usuario no puede buscar archivos.
- Faltan pruebas de api de servicios faltantes.

29/10/2015

Features:

- El servidor permite editar metadatos de carpeta.
- El servidor permite compartir una carpeta.
- El servidor permite la búsqueda de archivos.
- Tests de api completados.
- Test de stress completado.
- Todos los bugs encontrados en el servidor hasta la fecha fueron corregidos.
- Integración continua con Travis completamente funcional.
- Deploy con Docker completamente funcional.

Bugs / faltantes:

- El usuario puede subir y usar todo el espacio que quiera en el servidor.
- Se debería poder frenar el servidor por comando.
- Tener en cuenta concuerrencia en operaciones de datos.
- Completar la funcionalidad del logger en el servidor.
- Generar documentación en doxygen.
- Corregir diagrama de clases.
- Diagrama de actividades.
- Manual de usuario.

# Links útiles

Rpositorio: https://github.com/ivanpatos/tp_taller2

Tickets: https://github.com/ivanpatos/tp_taller2/issues

El repositorio cuenta con un readme ubicado en el directorio raíz del mismo, que describe cómo compilar y ejecutar el servidor. Además de dicho archivo, se cuenta con documentación adicional generada con sphinx, ubicada en el directorio documentación.